๑
๑๔

บันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
………………………………
ผู้มาประชุม
	ลำดับที่
	ชื่อ  -  สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑
	นายสิริวัฒน์  อำลอย
	รองประธานสภาฯ
	สิริวัฒน์  อำลอย
	

	๒
	นายวรพงษ์  บุญหวาน
	ส.อบต. ม.๑
	วรพงษ์  บุญหวาน
	

	๓
	นายธีระศักดิ์  บุญมา
	ส.อบต.หมู่ที่ ๑
	นายธีระศักดิ์  บุญมา
	

	๔
	นายพีระชัย  ธนาวุฒิ
	ส.อบต. ม.๒
	พีระชัย  ธนาวุฒิ
	

	๕
	นายสุนทร  สุวรรณฤทธิ์
	ส.อบต. ม.๔
	สุนทร  สุวรรณฤทธิ์
	

	๖
	นายประดิษฐ์  ช่วยประคอง
	ส.อบต. ม.๔
	ประดิษฐ์  ช่วยประคอง
	

	๗
	นายอดิศร  ศรีสุขใส
	ส.อบต. ม.๕
	อดิศร  ศรีสุขใส
	

	๘
	นายไทเทพ  ไกรนรา
	ส.อบต. ม.๖
	ไทยเทพ  ไกรนรา
	

	๙
	นายเฉลิมพร  พุดซ้อน
	ส.อบต. ม.๗
	เฉลิมพร  พุดซ้อน
	

	๑๐
	นายธวัช  อินทกูล
	ส.อบต. ม.๘
	ธวัช  อินทกูล
	

	๑๑
	นายเกรียงไกร  เสือคำ
	ส.อบต. ม.๘
	เกรียงไกร  เสือคำ
	

	๑๒
	นายบุญเลิศ  มุ่ย
	ส.อบต. ม.๙
	บุญเลิศ  มุ่ย
	

	๑๓
	นายบรรจง  สุวัฒโน
	ส.อบต. ม.๙
	บรรจง  สุวัฒโน
	

	๑๔
	นายสมเกียรติ  หลุ่ยจิ๋ว
	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
	สมเกียรติ  หลุ่ยจิ๋ว
	

	๑๕
	นายนุสรณ์  ศรีสุขใส
	ส.อบต. ม.๑๑
	นุสรณ์  ศรีสุขใส
	

	๑๖
	นายสากล  ชมบุตร
	เลขานุการสภาฯ
	สากล  ชมบุตร
	


ผู้ไม่มาประชุม
	ลำดับที่
	ชื่อ  -  สกุล
	ตำแหน่ง
	หมายเหตุ

	๑
	นายประเสริฐ  ศรีเทพ
	ประธานสภาฯ
	ลากิจ

	๒
	นายจักรพงศ์   พูลสวัสดิ์
	ส.อบต.หมู่ที่ ๓
	ลากิจ

	๓
	นายวิสิทธิ์  บำรุงศรี
	ส.อบต. ม.๗
	ลากิจ


ผู้เข้าร่วมประชุม

	ลำดับที่
	ชื่อ  -  สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑
	นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
	นายก อบต. ท่ายาง
	สุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
	

	๒
	นายไมตรี  สุขสม
	รองนายก อบต.ท่ายาง
	ไมตรี  สุขสม
	

	๓
	นายเสน่ห์  ขวัญเมือง
	รองนายก อบต.ท่ายาง
	เสน่ห์  ขวัญเมือง
	

	๔
	นายวินัย  ชมบุตร
	เลขานุการนายก
	วินัย  ชมบุตร
	

	๕
	นางสาวสุนีย์  บุญจันทร์ศรี
	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
	สุนีย์  บุญจันทร์ศรี
	

	๖.
	นายรัชชานนท์  ชนะศรี
	หัวหน้าสำนักงานปลัด
	รัชชานนท์  ชนะศรี
	

	๗.
	นางสาวยินดี  อินทร์ทองคำ
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	ยินดี  อินทร์ทองคำ
	


เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.
	นายสากล  ชมบุตร
เลขานุการสภาฯ
	เมื่อที่ประชุมพร้อม  เลขานุการสภาเชิญสมาชิกสภา อบต. รายงานตัวตามลำดับหมู่บ้าน หลังจากนั้นเลขานุการสภาได้อ่านประกาศอำเภอทุ่งใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต. ท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ตามที่ประธานสภา อบต.ท่ายางขอเปิดประชุมสภา อบต.ท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และเรื่องอื่นๆ นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเรียกประชุมสภา อบต.ท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  นายประเสริฐ  ศรีเทพ ประธานสภา อบต.ท่ายาง และหนังสือนัดประชุมสภา อบต.ท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่ายาง  รายละเอียดต่างๆ ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านแล้ว ต่อไปขอเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

	นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
	เรียนท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้มีนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  ผมนายสิริวัฒน์ อำลอย รองประธานสภา อบต.ท่ายาง ขอเปิดการประชุมครับ สำหรับการประชุมสภาในวันนี้ มี ๕ ระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

                            - รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ
                          ๓.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
                                งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
                        
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา
                     ๔.๑ พิจารณาการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 
                             ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
                     ๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
                            (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
                     ๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
                            พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                           สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
                                      ๑.หารือการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่


	ระเบียบวาระที่ ๑
	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


	นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
	ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ วันนี้นายประเสริฐ  ศรีเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้ลากิจการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๓ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว    ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาได้ในครั้งนี้ครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

	นายสิริวัฒน์ อำลอย     รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

	เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเอกสารซึ่งได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ทุกท่านแล้วจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดแก้ไขขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือขึ้นครับ
รับรอง  ๑๕  เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี

  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)


	ระเบียบวาระที่ ๓
นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
นายก อบต.ท่ายาง
นางสาวยินดี อินทร์ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสุนทร  สุวรรณฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
นายสิริวัฒน์ อำลอย
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
นายก อบต.ท่ายาง
นางสาวยินดี อินทร์ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นายสิริวัฒน์ อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสากล ชมบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
นายก อบต.ท่ายาง
นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
	เรื่องเพื่อทราบ
ต่อไปวาระที่ ๓.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ขอเชิญท่านนายกรายงานครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่ายางทุกท่าน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การรายงานเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการการพัฒนา การรับบริการของประชาชนให้มีคุณภาพสูงสุด มีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงการรายงานครั้งนี้ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาขิกสภา อบต.ท่ายาง และท่านผู้บริหารทุกท่านหลักการและเหตุผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(๔)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วัตถุประสงค์ 
               ๑.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


๒.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้


๓.เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง


๔.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง


๕.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่ายางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด


๖.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รวมจำนวนโครงการ ๕๒ โครงการ จำนวนเงินดำเนินการจริง ๒๒,๒๙๐,๗๖๔.๗๒

สรุปโครงการทั้งหมดดังต่อไปนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเกาะ-ควนปริง หมู่ที่ ๕ อบต.ท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์
๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร เสนเผือก   หมู่ที่ ๒ อบต.ท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๓.๖๐ เปอร์เซ็นต์
๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทรงาม-ควนเนียง หมู่ที่ ๑๑ อบต.ท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์
๔.ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๒๖.๒๖ เปอร์เซ็นต์
๕.ขยายเขตประปาหมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๖.ขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๘.๓๓ เปอร์เซ็นต์
๗.วางท่อระบายน้ำถนนสาย ๔๒๕๒ – บ้านควนเนียงใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง      ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๖.๔๕ เปอร์เซ็นต์
๘.วางท่อระบายน้ำถนนสายบางพอ – คลองสินปุน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง ร้อยละ       ที่ดำเนินการจริง ๓๗.๑๐ เปอร์เซ็นต์
๙.ขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำถนนสายนายเทียม ต่างสี หมู่ที่ ๓ ตำบล    ท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๒๔.๙๐ เปอร์เซ็นต์
๑๐.วางท่อระบายน้ำถนนสายแยกทางหลวง ๔๑๑๐-ทุ่งต้นส้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๖.๑๐ เปอร์เซ็นต์
๑๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบันเทิง มีแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๒.๔๐ เปอร์เซ็นต์
๑๒.ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอุทิศ หมู่ที่๓ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนิน  การจริง ๙๒.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์  ช่วยคุ้ม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๒.๔๐ เปอร์เซ็นต์
๑๔.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านกรุงหยันใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐๑.๘๗ เปอร์เซ็นต์
๑๕.ซ่อมแซมถนนสายสระเตยลอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง 
     ๓.๙๐ เปอร์เซ็นต์
๑๖.ซ่อมแซมถนนสายวังประ หมู่ที่ ๗  ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙.๕๐ เปอร์เซ็นต์
๑๗.ซ่อมแซมถนนสายควนตู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์

๑๘.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางปรีดา หมู่ที่ ๑๐  ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๕.๔๐ เปอร์เซ็นต์
๑๙.ซ่อมแซมถนนสายศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗  ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๘.๘๐ เปอร์เซ็นต์
๒๐.ซ่อมแซมถนนสายศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๔.๗๐ เปอร์เซ็นต์
๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๖.๔๐ เปอร์เซ็นต์
๒๒.ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๕.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๒๓.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี เขต ๔ – ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๙.๘๑ เปอร์เซ็นต์
๒๔.วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก (ถนนรพช.) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๔๕.๓๒ เปอร์เซ็นต์
๒๕.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหนองพุฒ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๙.๘๑ เปอร์เซ็นต์
๒๖.ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์
๒๗.ก่อสร้างระบบประปาบ้านควนจันทร์เสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนิน  การจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๒๘.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๘.๙๗ เปอร์เซ็นต์

๒๙.ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๙.๖๒ เปอร์เซ็นต์
๓๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองเม้าเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๘.๐๒ เปอร์เซ็นต์
๓๑.รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๙.๕๐ เปอร์เซ็นต์
๓๒.เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๘.๒๗ เปอร์เซ็นต์
๓๓.สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๓๓.๖๐ เปอร์เซ็นต์
๓๔.ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๒๙.๙๐ เปอร์เซ็นต์
๓๕.ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๖๘.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๓๖.ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว   ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๗๔.๑๔ เปอร์เซ็นต์
๓๗.ทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑    ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๘.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๓๘.จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๓.๓๓ เปอร์เซ็นต์
๓๙.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔๐.สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๘๙.๓๘ เปอร์เซ็นต์
๔๑.ห้องเรียนในโลกกว้าง (เด็กปฐมวัย)  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๖๗.๕๐ เปอร์เซ็นต์
๔๒.จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๘.๖๒ เปอร์เซ็นต์
๔๓.จัดการขยะอันตราย ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๘๔.๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔๔.ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๙.๖๒ เปอร์เซ็นต์
๔๕.ฝึกอบรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.   ท่ายาง ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๔๖.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่างๆ ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐.๘๕ เปอร์เซ็นต์
๔๗.จูงใจในการชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๒๒.๕๐ เปอร์เซ็นต์
๔๘.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๙๔.๒๗ เปอร์เซ็นต์
๔๙.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๘๓.๙๘ เปอร์เซ็นต์
๕๐.สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๔๖.๖๖ เปอร์เซ็นต์
๕๑.จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  ร้อยละ ที่ดำเนินการจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๕๒.วันสตรีสากล ร้อยละที่ดำเนินการจริง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดนอกจากตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านไปแล้ว และได้ชี้แจงในรายละเอียดส่วนที่สำคัญไปแล้วนั้น ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ขอบคุณคะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมไปวาระอื่นต่อครับ
รับทราบทุกท่าน
ต่อไปวาระที่ ๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน    เสนอกำหนดสมัยการประชุมในครั้งนี้ กระผมขอแจ้งรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางแห่งนี้
          -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้แก้ไข(เพิ่มเติม) ถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข(เพิ่มเติม) ถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นทำปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย             ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายบ้างหรือไม่ หรือแสดงความคิดเห็นขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่ายาง และท่านผู้บริหาร ทุกท่าน กระผมขอเสนอ ให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี ๔ สมัย โดยมีกำหนด 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และสมัยแรกของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานฝ่ายบริหารและของข้าราชการโดยมีกำหนดไม่เกิน ๑๕วัน ในแต่ละสมัยขอบคุณครับ
ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดเสนอหรือเพิ่มเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่    ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ๒๕๖๔ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่   ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ
เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง(เสียงประธานสภาฯ)
ต่อไปวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้มีหนังสือสั่งการจากอำเภอทุ่งใหญ่ ด่วนที่สุดที่ นศ ๑๒๑๘/   ว๓๗๕ ลงวันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว๗๓๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ในส่วนรายละเอียดกระผมให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ขึ้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายจิตอาสาภัยพิบัติผู้สังเกตการณ์ ภายในเขต อบต.ท่ายาง ในส่วนรายละเอียดอื่นนำเรียนทุกท่านรับทราบตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบแล้วนั้น ขอบคุณคะ
ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ         ขอเชิญครับ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ท่ายางและผู้บริหาร ทุกท่าน สำหรับโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดี กระผมขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการนี้ มีการฝึกอบรมที่ไหน และมีผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มเป้าหมายเท่าใด งบประมาณตั้งไว้เพียงพอหรือไม่เพื่อการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่ายาง ทุกท่าน กระผมขอนำเรียนโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเป็นโครงการที่ได้รับหนังสือ   สั่งการให้ดำเนินการทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง มีจำนวน ๕๔ ราย ในพื้นที่ตำบลท่ายาง การดำเนินการฝึก อบต.ท่ายาง ดำเนินการฝึกเองหรือไปร่วมฝึกกับ อบต.อื่นหรือเทศบาลอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ในห่วงระยะเวลาให้เสร็จภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ส่วนของวิทยากรการฝึกมีกำหนดระยะเวลาห้วงการดำเนินการ     สั่งการจากจังหวัดเป็นผู้กำหนดรูปแบบวิธีการต่างๆ ให้ อบต.ท่ายาง ตั้งงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ รองรับการฝึกอบรมส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางตั้งงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทมีความเพียงพอเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีการติดต่อไปร่วมฝึกอบรมครั้งนี้กับเทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบคุณครับ
ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ
เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง (เสียงประธานสภาฯ)
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	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.ท่ายาง ทุกท่าน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลดำเนินโครงการอย่างเร่งด่วนให้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในส่วนรายละเอียดกระผมให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางทุกท่าน
สืบเนื่องตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หนังสือ นศ ๐๐๒๓.๓ /ว ๓๒๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้า และสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงแผ่นแม่บท อพ.สธ-สถ ระยะที่ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๔) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการฯ กระผมหวังว่าท่านสมาชิก ทุกท่านคงให้ความเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ขอบคุณครับ
ตามที่ท่านนายก อบต.และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามหรือประเด็นที่สงสัย หรือเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญท่านสมาชิกสอบถามได้ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือเสนอกระผมขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โปรดยกมือขึ้นครับ        
เห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง (เสียงประธานสภาฯ)


	
	

	ระเบียบวาระที่ ๕
นายสิริวัฒน์ อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสุนทร สุวรรณฤทธิ์
   ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นายสิริวัฒน์ อำลอย
รองประธานสภาฯ

	เรื่องอื่นๆ ผมหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในพื้นที่ของตำบล    ท่ายาง  เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนได้แจ้งข้อมูลสุนัขและแมวของแต่ละหมู่บ้านให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบในที่ประชุมสรุปยอดสำรวจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านบางตะเภา จำนวนสุนัข ๑๙๔ ตัว แมว ๑๑๖ ตัว รวมจำนวน ๓๑๐ ตัว
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำผุด จำนวนสุนัข ๖๕ ตัว แมว ๓๐ ตัว รวมจำนวน ๙๕ ตัว

หมู่ที่ ๓ บ้านใสมุด จำนวนสุนัข ๖๐ ตัว แมว ๕๐ ตัว รวมจำนวน ๑๑๐ ตัว

หมู่ที่ ๔ บ้านนาท่อม จำนวนสุนัข ๑๕๐ ตัว แมว ๑๐๐ ตัว รวมจำนวน ๒๕๐ ตัว

หมู่ที่ ๕ บ้านพอโกบ จำนวนสุนัข ๑๒๐ ตัว แมว ๘๐ ตัว รวมจำนวน ๒๐๐ ตัว
หมู่ที่ ๖ บ้านยางคมพัด จำนวนสุนัข ๒๒๐ ตัว แมว ๘๐ ตัว รวมจำนวน ๓๐๐ ตัว

หมู่ที่ ๗ บ้านยางสองขอน จำนวนสุนัข ๑๗๐ ตัว แมว ๑๒๐ ตัว รวมจำนวน ๒๙๐ ตัว

หมู่ที่ ๘ บ้านบางตะเภา จำนวนสุนัข ๒๐๐ ตัว แมว ๕๐ ตัว รวมจำนวน ๒๕๐ ตัว

หมู่ที่ ๙ บ้านจุฬาภรณ์ฯ จำนวนสุนัข ๙๐ ตัว แมว ๘๕ ตัว รวมจำนวน ๑๗๕ ตัว
หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนมีชัย จำนวนสุนัข ๑๔๕ ตัว แมว ๑๒๕ ตัว รวมจำนวน ๒๗๐ ตัว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนเนียง จำนวนสุนัข ๑๒๕ ตัว แมว ๕๓ ตัว รวมจำนวน ๑๗๘ ตัว

หมู่ที่ ๑๒ บ้านปลายคลอง จำนวนสุนัข ๑๕๐ ตัว แมว ๕๐ ตัว รวมจำนวน ๒๐๐ ตัว
สรุปยอดจำนวนสุนัข ๑,๖๘๙ ตัว ยอดจำนวนแมว ๙๓๙ ตัว รวม ๒,๖๒๘.-บาท
วันนี้เป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานโครงการโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันโดยการฉีดวัคซีนปีนี้ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบท่าน    ส.อบต.ท่ายาง เท่าใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเสนอมาได้ครับ ขอเชิญครับ
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผ่านสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น ในส่วนของหมู่ที่ ๔จากการสำรวจมาข้อมูลมีการรวบรวมจากจำนวนครัวเรือน สรุปได้จากยอดที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดหาวัคซีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนสุนัขและแมว รวม ๒๕๐ ตัว ส่วนในรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  ท่ายาง  แจ้งประสานวัน เวลา มารับยาวัคซีนเพื่อได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบท่าน ส.อบต.ท่ายาง ใดมีความคิดเห็นอย่างไร หรือจะเสนอแนะแบบใดขอเชิญได้ครับ การสำรวจสุนัขและแมวเพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้สรุปผลการจัดซื้อตามจำนวนที่แจ้งมาทุกหมู่บ้านมียอดการจัดซื้อตามจำนวนสุนัขและแมว สรุปยอดจำนวนสุนัข ๑,๖๘๙ ตัว ยอดจำนวนแมว ๙๓๙ ตัว รวม ๒,๖๒๘.-บาท ดังที่แจ้งให้ ส.อบต  ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือเพิ่มเติมแล้ว         ขอเชิญท่านสมาชิกมีความเดือนร้อนหรือความจำเป็นเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมได้ครับ ขอเชิญครับ

	

	นายสากล  ชมบุตร
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
นายเฉลิมพร พุดซ้อน
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
นายบุญเลิศ มุ่ย
ส.อบต.หมู่ที่ ๙
นายสิริวัฒน์ อำลอย
รองประธานสภาฯ
นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
นายก อบต.ท่ายาง
นายสิริวัฒน์  อำลอย
รองประธานสภาฯ
	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่ายาง และท่านผู้บริหาร ทุกท่าน            กระผมอยากทราบโครงการดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และมีส่วนไหนบ้างรอดำเนินการอยู่ ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่ายาง และท่านผู้บริหาร ทุกท่าน  กระผมเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับประปาของหมู่ที่ ๗ ถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายใช้ได้ ขอความอนุเคราะห์จากท่านฝ่ายบริหารเพิ่มขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ๑ ลูก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงหน้าแล้งเพื่อมีใช้อุปโภค บริโภคที่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน   หมู่ที่ ๗ ขอบคุณครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่ายาง และท่านผู้บริหาร ทุกท่าน  กระผมขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารช่วยเพิ่มเติมซ่อมถนนสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง เนื่องจากถนนสายนั้นชาวบ้านใช้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตร มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากขอฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาให้การช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณครับ
ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกบ้าง หรือมีประเด็นที่ถามในวาระอื่นๆ      ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต.ท่ายาง ส่วนท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ ซักถามโครงการทุกโครงการในปีงบประมาณ๒๕๖๓ เริ่มดำเนินการไปหลายโครงการตอนนี้ได้ซ่อมแซมถนนทุกสายไปหลายสายเร็วๆนี้คงได้ดำเนินการเสร็จไม่เกินเดือนเมษายนนี้ ส่วนโครงการด้านประปาตอนนี้ดำเนินการหาผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา โครงการอื่นๆ ทางกองช่างรีบดำเนินการอยู่ครับ  ส่วนของหมู่ที่ ๗ ขออนุเคราะห์เจาะเพิ่มบ่อบาดาล ๑ ลูกกระผมขอดูงบประมาณเหลือจ่ายที่ใช้ได้มีเพียงพอหรือไม่ และมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่อยู่ในปีไหนถ้ามีความเดือนร้อนจริงๆ จะหาทางแก้ไขให้ทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ช่วยบริหารจัดการน้ำประปาส่วนที่มีอยู่ช่วงหน้าแล้งไปพลางๆก่อนนะครับ ของหมู่ที่ ๙ เช่นกันครับกระผมต้องดูงบประมาณเหลือจากการซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ถ้ามีเหลือจ่ายดำเนินการซ่อมแซมให้ต่อไป กระผมให้กองช่างไปสำรวจดูก่อนนะครับใช้งบประมาณเท่าไรถนนหมู่ที่ ๙ สายคลองเลียบชลประทานเป็นหลุมเป็นบ่อมากหรือไม่ หรืออย่างไรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการทุกโครงการกระผมรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อย  ขอบคุณครับ
ครับท่านนายก อบต.ท่ายาง ก็ได้ตอบข้อซักถามไปแล้ว ท่านสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหาร   ทุกท่าน วันนี้ดำเนินการครบทั้ง ๔ วาระ กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ



         ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น.

ลงชื่อ




          ลงชื่อ
    
             
                              (นายสิริวัฒน์  อำลอย)
                                           (นายสากล  ชมบุตร)
                รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

            ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ


ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
ลงชื่อ

 
       
ลงชื่อ
       

 
ลงชื่อ                   
           (นายอดิศร  ศรีสุขใส)
         (นายเฉลิมพร  พุดซ้อน)                  (นายเกรียงไกร   เสือคำ)

 ส. อบต.หมู่ที่ ๕

            ส.อบต.หมู่ที่ ๗


  ส.อบต.หมู่ที่ ๘
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม































































































































































































































































